Приложение

к постановлению администрации МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

от 12.11.2018 № 171

в редакции от 10.03.2021 № 40

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории «МО «Поселок Верхний Баскунчак»

за 2020 год

Заказчик администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задачи,направленныенадостижениецели | Планируемыйобъемфинансированияна решениеданной задачи(тыс. руб.) | Фактическийобъемфинансированияна решениеданной задачи(тыс. руб.) | Показатели,характеризую щиедостижениецели | Ед.измер. | Базовоезначениепоказателя(на началореализацииПрограммы) | Планируемоезначениепоказателяпо годамреализации | Достигнутоезначениепоказателяпо годамреализации |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| местныйбюджет  | другиеисточ ники  | местный бюджет  | другиеисточ ники  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.  | Приобретение зеленых насаждений | 126,32 | 0 | 126,32 | 0 | Приобретены декоративные деревья, кусты роз | шт | 1 | 205 |  |  | 205 |  |  |
| 2. | Обустройство парка | 25,775 | 0 | 25,775 | 0 | Приобретение фонарей для парковой зоны  | м | 1 | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 3. | Прочие  | 478,61266 | 0 | 478,61266 | 0 | Уборка территории поселка, парковой зоны, привлечение уборщиков территории | улицы, парк  | 1 | 29 |  |  | 29 |  |  |
| 4. | Опиловка и снос зеленых насаждений и аренда автотранспорта для опиловки деревьев | 135,869 | 0 | 135,869 | 0 | Опиловка зеленых насаждений в парковой зоне, санитарная обрезка деревьев в поселке  | дерево | 1 | 30 |  |  | 30 |  |  |

Зам. главы администрации А.С. Мирманов

**Пояснительная записка к оценке эффективности *реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории «МО «Поселок Верхний Баскунчак» в 2020 году***

 Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

 Муниципальная программа «Благоустройство территории «МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - программа) предусматривает создание условий для улучшения внешнего вида поселка Верхний Баскунчак для чего необходим комплексный подход к решению проблем среднего уровня благоустройства территории поселка и как следствие, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета поселения, а также повышения уровня комфортности и чистоты территории поселка, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с целью повышения уровня и качества жизни людей на территории поселка Верхний Баскунчак.

 Программа реализуется за счет средств местного бюджета в объемах, установленных решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2020 - 2022 годы составляет 2456,57666 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год – 766,57666 тыс. рублей;

- 2021 год – 910,00 тыс. рублей;

- 2022 год – 780,00 тыс. рублей.

 В 2020 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1) Приобретение и высадка зеленых насаждений декоративных деревьев в сквере и в парке по ул. Советская силами администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» и общественностью;

2) Обустройство парка, установка фонарей уличного освещения;

3) Опиловка и санитарная обрезка зеленых насаждений в МКД, в парке, в сквере в поселке Верхний Баскунчак;

4) Уборка территории поселка, парковой зоны, приобретение перчаток, мешков для сбора мусора, привлечение уборщиков территории.

 Реализация муниципальной программы проводилась средствами местного бюджета.

 Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила 0,00 руб. (0%).

 В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

 В 2020 году степень достижения целевых показателей составила 1 балл, оценка эффективности реализации программы 1 балл, доля освоения финансовых средств 100%. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программы и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.