Приложение

к постановлению администрации МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

от 12.11.2018 № 174

в редакции от 28.12.2019 № 232

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства МО «Поселок Верхний Баскунчак»

За 2019 год

Заказчик администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задачи,направленныенадостижениецели | Планируемыйобъемфинансированияна решениеданной задачи(тыс. руб.) | Фактическийобъемфинансированияна решениеданной задачи(тыс. руб.) | Показатели,характеризую щиедостижениецели | Ед.измер. | Базовоезначениепоказателя(на началореализацииПрограммы) | Планируемоезначениепоказателяпо годамреализации | Достигнутоезначениепоказателяпо годамреализации |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| местныйбюджет  | другиеисточ ники  | местный бюджет  | другиеисточ ники  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 306,99526 | 1381,47870 | 306,99526 | 1381,47870 | Ремонт а/дороги по ул. Рабочая от пер. Чапаева в южном направлении | м | 1 | 346 |  |  | 346 |  |  |
| 2. | Изготовление смет по ремонту автомобильных дорог  | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 | Ремонт а/дороги по ул. Рабочая от пер. Чапаева в южном направлении | смета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.  | Обустройство пешеходных тротуаров  | 1481,50237 | 0 | 1481,50237 | 0 | По ул. Джамбула от пер. Октябрьский в южном направлении  | м | 1 | 378 |  |  | 378 |  |  |

Зам. главы администрации А.С. Мирманов

**Пояснительная записка к оценке эффективности *реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства МО «Поселок Верхний Баскунчак»***

 ***в 2019 году***

 Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

 Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - программа) предусматривает:

 1. Совершенствование и сохранность существующей сети внутрипоселковых автомобильных дорог, улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Поселок Верхний Баскунчак».

3. Определяет современное состояние, стратегические цели, задачи развития важнейших и наиболее эффективных направлений деятельности дорожного хозяйства Астраханской области на основе целенаправленного устойчивого развития автомобильных дорог.

4. В соответствии с намеченной целью основными направлениями программы являются:

- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» в соответствие с требованиями ГОСТа Р50597-93 к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Повышение технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства автомобильных дорог на территории поселения. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с целью повышения уровня и качества жизни людей на территории поселка Верхний Баскунчак.

 Программа реализуется за счет средств областного и местного бюджетов в объемах, установленных решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановые периоды). Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2019 – 2022годы» составляет 10704,29093 тыс. рублей, в том числе:

- 2019 год – 3176,97633тыс. рублей;

- 2020 год – 2480,38796 тыс. рублей;

- 2021 год – 2523,46332 тыс. рублей;

- 2022 год – 2523,46332 тыс. рублей.

 В 2019 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1) Ремонт а/дороги по ул. Рабочая от пер. Чапаева в южном направлении (подрядчик ООО «БАРС» г. Ахтубинск);

2) Изготовление сметы на ремонт а/дороги по ул. Рабочая от пер. Чапаева в южном направлении (ООО «Вега» г. Астубинск) ;

3) Обустройство пешеходного тротуара по ул. Джамбула от пер. Октябрьский в южном направлении (подрядчик ООО «БАРС» г. Ахтубинск);

 Реализация муниципальной программы проводилась средствами областного и местного бюджетов.

 Сумма неосвоенных денежных средств в 2019 году составила 0,00 руб. (0%).

 В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

 В 2019 году степень достижения целевых показателей составила 1 балл, оценка эффективности реализации программы 1 балл, доля освоения финансовых средств 100%. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программы и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.