Приложение

к постановлению администрации МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

от 12.11.2018 № 173

в редакции от 28.12.2019 № 233

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

«Об утверждении муниципальной программы по подготовке и прохождению отопительных сезонов МО «Поселок Верхний Баскунчак»

За 2019 год

Заказчик администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на  достижение  цели | Планируемый  объем  финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Фактический  объем  финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатели,  характеризую щие  достижение  цели | Ед.  измер. | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое  значение  показателя  по годам  реализации | | | Достигнутое  значение  показателя  по годам  реализации | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| местный  бюджет | Бюджет Астрах. обл | местный  бюджет | Бюджет Астрах. обл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Закупка топочного мазута | 67,2390 | 67171,700 | 67,2390 | 67171,700 | Проводились аукционы, заключены муниципальные контракты | т | 1 | 3040,270 |  |  | 3040,270 |  |  |
| 2. | Приобретение материалов для проб мазута | 0,775 | 0 | 0,775 | 0 | Приобреталась стеклотара | шт | 1 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам. главы администрации А.С. Мирманов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

«Об утверждении муниципальной программы по подготовке и прохождению отопительных сезонов

МО «Поселок Верхний Баскунчак»

1. **По п.п.1** планируемый и фактический объем финансовых средств составил – **67238,939 тыс**. рублей( областной бюджет – 67171,700 тыс.руб, местный бюджет – 67,2390 тыс.руб). Изменений нет. Проводились аукционы по закупке мазута в 2019 году. Было закуплено 2617,27 тонн мазута.

2. **По п.п.2** планируемый и фактический объем финансовых средств составил – **0,775 тыс**. рублей. Закуплено 10 шт стеклоемкостей.