Приложение

к постановлению администрации МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

от 12.11.2018 № 171

в редакции от 28.12.2019 № 234

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории «МО «Поселок Верхний Баскунчак»

За 2019 год

Заказчик администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на  достижение  цели | Планируемый  объем  финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Фактический  объем  финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатели,  характеризую щие  достижение  цели | Ед.  измер. | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое  значение  показателя  по годам  реализации | | | Достигнутое  значение  показателя  по годам  реализации | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| местный  бюджет | другие  источ  ники | местный  бюджет | другие  источ  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Приобретение зеленых насаждений | 247,128 | 0 | 247,128 | 0 | Приобретены сосны, декоративные деревья, кусты роз | шт | 1 | 201 |  |  | 201 |  |  |
| 2. | Обустройство парка | 967,941 | 0 | 967,941 | 0 | Укладка тротуарной плитки, установка ограждения в парке по ул. Советская, изготовление и установка сцены, | м | 1 | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 3. | Прочие | 371,259 | 0 | 371,259 | 0 | Уборка территории поселка, парковой зоны, привлечение уборщиков территории | улицы, парк | 1 | 29 |  |  | 29 |  |  |
| 4. | Отлов безнадзорных собак | 195,9 | 0 | 195,9 | 0 | Отловлено | особь | 1 | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 5. | Приобретение бензотримера | 33,18 | 0 | 33,18 | 0 | Опиловка зеленых насаждений в парковой зоне, санитарная обрезка деревьев в поселке | шт | 1 | 69 |  |  | 69 |  |  |

Зам. главы администрации А.С. Мирманов

**Пояснительная записка к оценке эффективности *реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории «МО «Поселок Верхний Баскунчак»***

***в 2019 году***

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Муниципальная программа «Благоустройство территории «МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - программа) предусматривает создание условий для улучшения внешнего вида поселка Верхний Баскунчак для чего необходим комплексный подход к решению проблем среднего уровня благоустройства территории поселка и как следствие, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета поселения, а также повышения уровня комфортности и чистоты территории поселка, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с целью повышения уровня и качества жизни людей на территории поселка Верхний Баскунчак.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета в объемах, установленных решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2019 - 2022 годы составляет 5332,511 тыс. рублей, в том числе:

- 2019 год – 1815,411 тыс. рублей;

- 2020 год – 1170,00 тыс. рублей;

- 2021 год – 1170,00 тыс. рублей;

- 2022 год – 1237,10 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1) Приобретение и высадка зеленых насаждений декоративных деревьев в сквере и в парке по ул. Советская силами администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» и общественностью;

2) Обустройство парка, укладка тротуарной плитки, установка забора, изготовление и установка сцены на площади;

3) Опиловка и санитарная обрезка зеленых насаждений в МКД, в парке, в сквере в поселке Верхний Баскунчак;

4) Отлов безнадзорных собак на территории поселка Верхний Баскунчак (подрядчик ИП Зубенко г. Средняя Ахтуба)

5) Уборка территории поселка, парковой зоны, приобретение перчаток, мешков для сбора мусора, привлечение уборщиков территории.

Реализация муниципальной программы проводилась средствами местного бюджета.

Сумма неосвоенных денежных средств в 2019 году составила 0,00 руб. (0%).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

В 2019 году степень достижения целевых показателей составила 1 балл, оценка эффективности реализации программы 1 балл, доля освоения финансовых средств 100%. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программы и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.