Приложение

к постановлению администрации МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

от 12.11.2018 № 172

в редакции от 28.12.2019 № 237

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

«Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «МО «Поселок Верхний

Баскунчак» За 2019 год

Заказчик администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на  достижение  цели | Планируемый  объем  финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Фактический  объем  финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатели,  характеризую щие  достижение  цели | Ед.  измер. | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое  значение  показателя  по годам  реализации | | | Достигнутое  значение  показателя  по годам  реализации | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| местный  бюджет | другие  источ  ники | местный  бюджет | другие  источ  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Страхование автотранспорта | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | Содержание автотранспорта | шт | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 2. | Ремонт двух паровых котлов на квартальной котельной | 267,27406 | 13363,70 | 267,27406 | 13363,70 | Ремонт двух паровых котлов на квартальной котельной | ед | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3. | Приобретение крышек на водопроводные колодцы | 10,6 | 0 | 10,6 | 0 | Приобретение крышек на водопроводные колодцы | шт | 1 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 4. | Приобретение материалов и материальных запасов для квартальной котельной | 178,0 | 0 | 178,0 | 0 | Приобретены форсунки, манометры, материальные запасы | ед | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Приобретение оборудования и работы по ремонту скважин | 431,088 | 0 | 430,538 | 0 | Проводился ремонт и замена вышедшего из строя оборудования скважин | ед | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 6. | Приобретение материалов для ремонта водопроводных сетей поселка и ремонтные работы | 620,0 | 0 | 620,0 | 0 | Приобретение труб водопроводных ПВХ Д-165мм, запорной арматуры, материалов | м | 1 | 450 |  |  | 450 |  |  |
| 7. | Приобретение материальных запасов | 193,232 | 0 | 193,232 | 0 | Приобретение материальных запасов труба ПВХ | м |  | 550 |  |  | 550 |  |  |

Зам. главы администрации А.С. Мирманов

**Пояснительная записка к оценке эффективности *реализации муниципальной «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «МО «Поселок Верхний***

***Баскунчак» в 2019 году***

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «МО «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - программа) предусматривает создание условий для обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса

- увеличение пропускной способности сетей;

- замена устаревшего и физически изношенного оборудования, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, распоряжением Правительства Астраханской области от 26.11.2014 № 506-Пр «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» с целью повышения уровня и качества жизни людей на территории поселка Верхний Баскунчак.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета в объемах, установленных решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2019 - 2022 годы составляет 19113,20 тыс. рублей, в том числе:

- 2019 год – 15076,00 тыс. рублей;

- 2020 год – 1315,00тыс. рублей;

- 2021 год – 1714,90 тыс. рублей;

- 2022 год – 1007,30 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1) Ремонт (замена) двух паровых котлов на квартальной котельной,

2) Приобретение крышек на водопроводные колодцы

3) Содержание автотранспорта

4) Приобретение материальных запасов для содержания коммунальных сетей

5) Приобретение материалов для скважин и работы на скважинах по замене вышедшего из строя оборудования

6) Приобретение водопроводной трубы ПВХ и запорной арматуры для ремонта водопроводных поселковых сетей

7) Приобретение материальных запасов и оборудования на квартальную котельную

Реализация муниципальной программы проводилась средствами местного бюджета.

Сумма неосвоенных денежных средств в 2019 году составила 0,00 руб. (0%).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

В 2019 году степень достижения целевых показателей составила 1 балл, оценка эффективности реализации программы 1 балл, доля освоения финансовых средств 100%. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программы и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.