Астраханская  область  Ахтубинский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    27.11.2020                                                                                                     №  187

О внесении изменений в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 12.11.2018 № 172

В целях приведения в соответствие с объемами бюджетных ассигнований и источниками финансирования муниципальной программы, администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 12.11.2018 № 172 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок Верхний Баскунчак» следующие изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции (прилагается);

1.2. раздел 4 муниципальной программы читать в следующей редакции (прилагается).

2 Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Посёлок Верхний Баскунчак»: admin-vbaskunchak.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным отношениям.

Глава муниципального образования                                                           Ш.З. Тикеев

Утверждена

постановлением администрации

МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

от  12.11.2018 № 172

в редакции от    27.11.2020 № 187

Муниципальная программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

1.Паспорт муниципальной Программы:

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок Верхний Баскунчак». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Бюджетный кодекс РФ, - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», - распоряжение Правительства Астраханской области от 26.11.2014 № 506-Пр «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области», - постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Поселок верхний Баскунчак» |
| Основные разработчики программы | отдел по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным отношениям администрации |
| Заказчик программы | Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак» |
| Исполнители программы | Организации коммунального комплекса, администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак» |
| Цели, задачи и целевые индикаторы программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных программ; - увеличение пропускной способности сетей; - замена устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков. |
| Сроки реализации программы | не менее трех лет |
| Объемы потребности в финансировании Программы | - общий объём финансирования составляет 16661,70522 тыс. рублей в том числе: бюджет поселения – 6062,92441тыс. рублей; бюджет МО «Ахтубинский район» – 10598,78081 тыс. рублей. - объём финансирования на 2020 год составляет 12988,93797 тыс. рублей в том числе: бюджет поселения – 2400,15716 тыс. рублей; бюджет МО «Ахтубинский район» – 10598,78081 тыс. рублей. - объём финансирования на 2021 год составляет 1577,32090 тыс. рублей в том числе: бюджет поселения – 1577,32090 тыс. рублей. - объём финансирования на 2022 год составляет 2085,44635 тыс. рублей в том числе: бюджет поселения – 2085,44635 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы будут достигнуты следующие результаты: ремонт поселковых водопроводных сетей, улучшение водоснабжения поселка Верхний Баскунчак, ремонт и изоляция сетей теплоснабжения; замена и ремонт котельного оборудования, замена 2,0 км сетей водоотведения, энергосбережение ресурсов. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль над реализацией программы осуществляется администрацией МО «Посёлок Верхний Баскунчак» |

4. Перечень мероприятий по выполнению муниципальной программы МО «Посёлок Верхний Баскунчак»:

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок испол нения | Всего тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст венный за выполне ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 9 |
| 1. Система и объекты водоснабжения |
| 1 | Приобретение материалов для ремонта скважин | Средства местного бюджета | 2021-2022 | 400,0 |  | 0 | 200,0 | 200,0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 2 | Приобретение крышек на водопроводные колодцы | Средства местного бюджета | 2020-2022 | 20,0 |  | 0 | 10,0 | 10,0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 3 | Работы, связанные с ремонтом скважин | Средства местного бюджета | 2021 | 200,0 |  | 0 | 100,0 | 100,0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 4 | Мероприятия по ПНС в районе пятиэтажных домов по ул. Джамбула | Средства местного бюджета | 2020 | 349,84 |  | 349,84 | 0 | 0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 5. | Приобретение материалов для ремонта водопроводных сетей поселка | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 335,0 |  | 35,0 | 200,0 | 100,0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 6. | Работы по ремонту водопроводных сетей поселка | Средства местного бюджета | 2021-2022 | 200,0 |  | 0 | 100,0 | 100,0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 7. | Демонтаж водопровода «Джелга-Нижний Баскунчак» | Средства местного бюджета | 2020 | 10,0 |  | 10,0 | 0 | 0 | администрация |
| 8. | Приобретение оборудования для ремонта объектов водоснабжения | Средства местного бюджета | 2022 | 400,0 |  | 0 | 0 | 400,0 | администрация, МУП ЖКХ |
| Итого по разделу №1 | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 1914,84 |  | 394,84 | 610,0 | 910,0 | администрация |
| 2. Обязательное страхование автотранспорта |
| Страхование автотранспорта, техосмотр | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | администрация |
| Итого по разделу № 2 | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | администрация |
| 3. Котельное хозяйство |
| 1 | Экспертиза исполнения муниципального контракта по котлам | Средства местного бюджета | 2020 | 65,0 |  | 65,0 | 0 | 0 | администрация |
| 2. | Проведение мероприятий по текущему ремонту объектов теплоснабжения | Средства местного бюджета | 2020 | 187,09185 |  | 187,09185 | 0 | 0 | подрядчик |
|  |  | Средства бюджета МО «Ахтубинский район» | 2020 | 9354,59207 |  | 9354,59207 | 0 | 0 | подрядчик |
| 3 | Приобретение оборудования для квартальной котельной | Средства местного бюджета | 2020,2022 | 1450,73355 |  | 280,28720 | 0 | 1170,44635 | администрация |
| 4 | Приобретение сетевого насоса | Средства местного бюджета | 2020 | 198,0 |  | 198,0 | 0 | 0 | администрация |
| 5 | Приобретение сульфоугля для котельных | Средства местного бюджета | 2020 | 222,38211 |  | 222,38211 | 0 | 0 | администрация |
| 6. | Замена дымовой трубы на квартальной котельной | Средства местного бюджета | 2021 | 962,32090 |  | 0 | 962,32090 | 0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 7. | Проектные работы по квартальной котельной | Средства местного бюджета | 2020 | 325,0 |  | 325,0 | 0 | 0 | администрация, проектная организация |
| 8. | Работы по бурению 4-х наблюдательных скважин | Средства местного бюджета | 2020 | 360,0 |  | 360,0 | 0 | 0 | администрация, подрядчики |
| 9. | Приобретение материалов для проведения ремонтных работ системы теплоснабжения | Средства местного бюджета | 2020 | 201,6 |  | 201,6 | 0 | 0 | администрация |
| 10. | Гидрогеолог. работы в 2-х водозаборных скважинах в п. В.Баскунчак | Средства местного бюджета | 2020 | 160,956 |  | 160,956 | 0 | 0 | администрация, подрядчики |
| 11. | Приобретение материалов на компенсацию выпадающих доходов | Средства бюджета МО «Ахтубинский район» | 2020 | 1244,18874 |  | 1244,18874 | 0 | 0 | администрация |
| Итого по разделу № 3 | Средства местного бюджета | 2020-2022 | 4133,08441 |  | 2000,31716 | 962,32090 | 1170,44635 |  |
|  | Средства бюджета МО «Ахтубинский район» | 2020 | 10598,78081 |  | 10598,78081 | 0 | 0 | администрация |
| Итого по Программе | Средства местного бюджета | 2020-2022 | 6062,92441 |  | 2400,15716 | 1577,3209 | 2085,44635 | администрация |
|  | Средства бюджета МО «Ахтубинский район» | 2020 | 10598,78081 |  | 10598,78081 | 0 | 0 |  |