Астраханская  область  Ахтубинский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.05.2020                                                                                                       №  66

О внесении изменений в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 12.11.2018 № 172

В целях приведения в соответствие с объемами бюджетных ассигнований и источниками финансирования муниципальной программы, администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 12.11.2018 № 172 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок Верхний Баскунчак» следующие изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции (прилагается);

1.2. раздел 4 муниципальной программы читать в следующей редакции (прилагается).

2 Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Посёлок Верхний Баскунчак»: admin-vbaskunchak.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным отношениям.

Глава муниципального образования                                                           Ш.З. Тикеев

Утверждена

постановлением администрации

МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

от  12.11.2018 № 172

в редакции от  12.05.2020 № 66

Муниципальная программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

1.Паспорт муниципальной Программы:

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок Верхний Баскунчак». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Бюджетный кодекс РФ, - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», - распоряжение Правительства Астраханской области от 26.11.2014 № 506-Пр «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области», - постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Поселок верхний Баскунчак» |
| Основные разработчики программы | отдел по строительству, землеустройству, коммунальному хозяйству и благоустройству администрации |
| Заказчик программы | Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак» |
| Исполнители программы | Организации коммунального комплекса, администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак» |
| Цели, задачи и целевые индикаторы программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных программ; - увеличение пропускной способности сетей; - замена устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков. |
| Сроки реализации программы | не менее трех лет |
| Объемы потребности в финансировании Программы | - общий объём финансирования составляет 11400,71524 тыс. рублей в том числе: бюджет поселения – 2046,12317 тыс. рублей; областной бюджет – 9354,59207 тыс. рублей. - объём финансирования на 2020 год составляет 11178,84024 тыс. рублей в том числе: бюджет поселения – 1824,24817 тыс. рублей; областной бюджет – 9354,59207 тыс. рублей. - объём финансирования на 2021 год составляет 206,875 тыс. рублей в том числе: бюджет поселения – 206,875 тыс. рублей. - объём финансирования на 2022 год составляет 15,0 тыс. рублей в том числе: бюджет поселения – 15,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы будут достигнуты следующие результаты: ремонт поселковых водопроводных сетей, улучшение водоснабжения поселка Верхний Баскунчак, ремонт и изоляция сетей теплоснабжения; замена 2,0 км сетей водоотведения, энергосбережение ресурсов. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль над реализацией программы осуществляется администрацией МО «Посёлок Верхний Баскунчак» |

4. Перечень мероприятий по выполнению муниципальной программы МО «Посёлок Верхний Баскунчак»:

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок испол нения | Всего тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст венный за выполне ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 9 |
| 1. Система и объекты водоснабжения |
| 1 | Приобретение материалов для ремонта скважин | Средства местного бюджета | 2021-2022 | 76,87455 |  | 0 | 76,87455 | 0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 2 | Приобретение крышек на водопроводные колодцы | Средства местного бюджета | 2020-2022 | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 3 | Работы, связанные с ремонтом скважин | Средства местного бюджета | 2021 | 80,0 |  | 0 | 80,0 | 0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 4 | Мероприятия по ПНС в районе пятиэтажных домов по ул. Джамбула | Средства местного бюджета | 2020 | 349,84 |  | 349,84 | 0 | 0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 5. | Приобретение материалов для ремонта водопроводных сетей поселка | Средства местного бюджета | 2020-2021 | 70,0 |  | 35,0 | 35,0 | 0 | администрация, МУП ЖКХ |
| 6. | Работы по ремонту водопроводных сетей поселка | Средства местного бюджета |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | администрация, МУП ЖКХ |
| Итого по разделу №1 | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 606,71455 |  | 394,84 | 201,87455 | 10,0 | администрация |
| 2. Обязательное страхование автотранспорта |
| Страхование автотранспорта | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | администрация |
| Итого по разделу № 2 | Средства местного бюджета | 2019-2021 | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | администрация |
| 3. Котельное хозяйство |
| 1 | Экспертиза исполнения муниципального контракта по котлам | Средства местного бюджета | 2020 | 65,0 |  | 65,0 | 0 | 0 | администрация |
| 2. | Проведение мероприятий по текущему ремонту объектов теплоснабжения | Средства местного бюджета | 2020 | 187,09184 |  | 187,09185 | 0 | 0 | подрядчик |
|  |  | Средства областного бюджета | 2020 | 9354,59207 |  | 9354,59207 | 0 | 0 | подрядчик |
| 3 | Приобретение оборудования для квартальной котельной | Средства местного бюджета | 2020 | 800,0 |  | 800,0 | 0 | 0 | администрация |
| 4 | Приобретение сетевого насоса | Средства местного бюджета | 2020 | 150,0 |  | 150,0 | 0 | 0 | администрация |
| 5 | Приобретение сульфоугля для котельных | Средства местного бюджета | 2020 | 222,31632 |  | 222,31632 | 0 | 0 | администрация |
| Итого по разделу № 3 | Средства местного бюджета | 2020-2022 | 1424,40817 |  | 1424,40817 | 0 | 0 |  |
|  | Средства областного бюджета | 2020 | 9354,59207 |  | 9354,59207 | 0 | 0 | администрация |
| Итого по Программе | Средства местного бюджета | 2020-2022 | 2046,12317 |  | 1824,24817 | 206,875 | 15,0 | администрация |
|  | Средства областного бюджета | 2020 | 9354,59207 |  | 9354,59207 | 0 | 0 |  |